资源分配调整记录表

| 调整编号 | R-001 |
| --- | --- |
| 调整日期 | 第3天 |
| 提出人 | 项目经理 |

调整前资源分配

| 成员 | 原分配任务 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 项目计划、文档整合、会议组织 |
| 测试/运维 | 测试与配置管理 |

存在问题

项目经理在执行阶段承担的文档整合工作量偏大，影响进度控制效率。

调整内容

将部分项目管理文档整理与格式规范工作调整由测试/运维成员协助完成。

调整后资源分配

| 成员 | 调整后任务 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 进度控制、关键决策、配置审核 |
| 测试/运维 | 协助项目管理文档整理 |

调整结果

资源利用更加均衡，项目执行效率提升。