图文翻译平台项目启动会纪要

一、会议基本信息

| 项目名称： | 图文翻译平台项目 |
| --- | --- |
| 会议主题： | 项目正式启动会 |
| 会议时间： | 2026年1月12日 14:00-15:30 |
| 会议地点： | 腾讯会议（线上） |
| 主 持 人： | 谢江峰 |
| 记录人员： | 吴金权 |

二、参会人员签到

| 序号 | 姓名 | 部门/角色 | 签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢江峰 | 项目经理 | ✔ |  |
| 2 | 孔建明 | 前端开发工程师 | ✔ |  |
| 3 | 吴金权 | 后端开发工程师 | ✔ |  |
| 4 | 周子豪 | 测试/运维工程师 | ✔ |  |

应到： 4人
实到： 4人

三、会议议程与讨论内容

1. 项目背景与目标宣贯（14:00-14:15）

- 主持人宣读了项目建议书核心内容，重申了项目目标：构建一个支持图文多语种实时翻译的Web平台，满足市场对高效跨语言工具的需求。

- 团队一致认同项目的重要性和紧迫性。

2. 项目团队正式组建与角色确认（14:15-14:30）

- 正式宣布项目团队由4名核心成员组成，名单见上。团队成员分别做了简要自我介绍。

- 角色分工明确如下：

  - 项目经理 ：全面负责项目规划、进度跟踪、资源协调、风险管理及内外沟通。

  - 前端开发 ：负责用户界面开发、交互实现，确保响应式设计与用户体验。

  - 后端开发 ：负责系统架构设计、服务端业务逻辑实现、数据库设计与第三方API集成。

  - 测试/运维工程师 ：负责制定测试计划、执行测试、部署上线及后续运维监控。

- 团队确认采用敏捷开发模式，以两周为一个迭代周期。

3. 核心方案与关键技术决策讨论（14:30-14:50）

- 技术架构：一致通过采用“前后端分离”架构，前端使用React框架，后端采用Spring Boot微服务框架。

- 核心服务选型：鉴于开发周期与质量要求，决定项目初期集成成熟的第三方API。

  - 翻译服务：优先评估Google Translate API和Azure Translator的性价比与稳定性。

  - OCR服务：优先评估百度OCR的高精度版与Google Vision OCR。

  - 决策：责成后端开发工程师在3个工作日内完成技术对比，并提交一份详细的《第三方服务选型评估报告》。

- 用户认证方案：采用JWT（JSON Web Token） 实现无状态认证，支持邮箱注册登录及密码重置功能。

4. 初步项目计划与沟通机制确认（14:50-15:15）

- 初步里程碑：

  - M1 (2天后)：完成需求规格说明书及UI/UX设计定稿。

  - M2 (3天后)：完成用户管理核心模块开发与联调。

  - M3 (4天后)：完成图文翻译核心功能开发与内部测试。

  - M4 (第5天)：项目正式上线发布（V1.0）。

- 沟通机制：

  - 每日站会：工作日早上9:15，时长15分钟，同步进展与问题。

  - 周例会：每周五下午，评审本周工作、同步风险、制定下周计划。

  - 文档管理：使用公司GitLab进行代码与文档管理，使用在线协作文档进行需求与设计记录。

5. 风险与资源协调讨论（15:15-15:25）

- 团队初步识别了第三方API成本控制、图片识别准确率及开发进度为主要风险。

- 决议：项目经理负责在下周内申请并开通项目专用的云服务测试账户及第三方API试用权限。

四、会议决议与行动项

| 序号 | 决议事项 | 负责人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定项目团队分工，即刻启动项目工作 | 全体成员 | 立即生效 | - |
| 2 | 输出《第三方服务（翻译/OCR）选型评估报告》 | [后端工程师] | 1月13日前 | 需包含功能、性能、成本对比 |
| 3 | 制定并发布详细的第一阶段（需求与设计）工作计划 | 项目经理 | 1月13日前 | 包含具体任务与排期 |
| 4 | 申请并开通云服务及API试用账户 | 项目经理 | 1月13日前 | - |
| 5 | 建立项目代码仓库及协作文档空间 | 测试/运维工程师 | 1月13日前 | - |

五、会议总结

本次启动会标志着《图文翻译平台》项目正式进入实施阶段。会议明确了目标、团队、技术路线及初步计划。全体成员对项目充满信心，承诺将紧密协作，按照决议高效推进各项工作，确保项目首个里程碑顺利达成。

六、纪要签发

| 发 送 | 全体与会人员、指导教师 |
| --- | --- |
| 签 发 人 | 谢江峰 |
| 签发日期 | 2026年1月12日 |