质量管理计划

一、质量目标

- 功能质量：所有约定功能（用户系统、文本翻译、图片 OCR + 翻译、历史记录管理、基础后台）100% 实现，无阻断性、严重级 Bug，一般级 Bug≤5 个，轻微级 Bug 不影响核心使用。

- 性能质量：支持每秒 100 + 并发翻译请求，核心翻译服务平均响应时间≤2 秒，系统全年稳定性≥99.9%（每月累计 downtime≤43.2 小时）。

- 安全质量：通过第三方安全审计，无高危、中危漏洞；用户密码加密存储，数据传输采用 HTTPS 协议，防御常见 Web 攻击。

- 兼容性质量：支持 Chrome、Firefox、Edge、Safari 等主流浏览器（最新 3 个版本）及 iOS、Android 移动端设备，适配无明显异常。

- 文档质量：所有交付文档（需求说明书、设计文档、测试报告、操作手册等）齐全、规范，内容与实际项目一致，具备可读性和可操作性。

- 接口质量：前后端接口调用成功率≥99.9%，接口文档（Swagger）与实际实现一致，无理解偏差导致的联调故障。

二、质量责任分工

| 角色 | 质量责任 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 统筹质量管理，制定质量标准；组织质量评审与问题整改；监督全流程质量执行 |
| 前端开发工程师 | 对前端功能、兼容性、交互体验质量负责；遵守前端编码规范；完成前端单元测试；配合联调与 Bug 修复 |
| 后端开发工程师 | 对后端功能、性能、数据安全质量负责；遵守后端编码规范；完成后端单元测试与接口测试；保障 API 集成稳定性 |
| 测试 / 运维工程师 | 对测试覆盖度、安全合规性、运维稳定性负责；制定测试计划与用例；跟踪 Bug 闭环；执行安全审计 |

三、质量控制流程

- 需求分析阶段：

输出需求规格说明书，明确功能点、验收标准，组织甲乙双方评审，确保需求理解一致。

评审通过后签署需求确认单，作为后续开发和验收的依据。

- 设计阶段：

完成系统架构设计、数据库设计、UI 原型图后，组织内部技术评审，重点检查设计合理性、可行性。

邀请甲方参与 UI 原型图评审，确认用户体验符合预期，评审通过后进入开发阶段。

- 开发阶段：

前端：组件化开发，遵循 React 编码规范，每完成一个页面 / 组件执行单元测试（覆盖率≥80%）

后端：模块化开发，遵循 Spring Boot 编码规范，接口开发完成后执行接口测试（通过率≥99%）

项目经理每周组织代码抽查，检查编码规范性和功能实现进度，及时发现潜在质量问题。

- 测试阶段：

测试工程师按测试计划开展多维度测试，记录 Bug 级别（阻断性、严重级、一般级、轻微级）、描述、复现步骤。

开发工程师根据测试报告修复 Bug，修复后提交测试工程师回归测试，直至 Bug 闭环。

性能测试模拟 100 + 并发场景，验证响应时间和稳定性；安全测试重点检查数据加密、漏洞防护，配合第三方安全审计。

- 验收阶段：

按合同约定的验收标准和流程，分里程碑进行验收，每个里程碑交付物需经甲方书面确认。

项目整体上线前完成 72 小时稳定性测试，确保无重大故障后，组织最终验收。

四、质量保障措施

- 建立质量台账：记录各阶段质量问题、整改措施、整改结果、责任人及完成时间，确保问题可追溯。

- 制定编码规范：明确前端（React）、后端（Spring Boot）编码标准，包括命名规则、注释要求、代码结构等，提升代码可读性和可维护性。

- 引入自动化测试工具：前端使用 Jest、React Testing Library，后端使用 JUnit、Mockito，提高单元测试效率和覆盖率。

- 定期质量评审：每两周结合里程碑评审开展质量复盘，分析质量问题根源，优化后续开发和测试流程。

- 风险预判机制：针对第三方 API 准确率、技术集成复杂度等潜在质量风险，提前制定应对方案，避免影响项目质量。

五、质量考核与改进

- 考核指标：Bug 修复及时率（阻断性 Bug≤3 天、严重级 Bug≤5 天、一般级 Bug≤7 天）、测试通过率、验收合格率。

- 改进机制：项目执行过程中，若出现质量不达标情况，及时组织专题会议分析原因，调整管理流程或技术方案；项目结束后进行质量总结，形成经验教训，为后续项目提供参考。