配置管理计划

（一）配置管理目标

确保前端、后端、文档、环境配置等各类配置项的完整性、一致性、可追溯性；规范分支管理与权限分配，支撑前后端并行开发与高效协作。

（二）配置管理责任分工

| 角色 | 配置管理责任 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 审批配置项变更；监督配置管理流程执行；协调配置相关资源 |
| 前端开发工程师 | 创建维护前端配置项；遵守前端分支管理规则；提交前端配置变更申请 |
| 后端开发工程师 | 创建维护后端配置项；管理第三方 API 密钥等敏感配置；提交后端配置变更申请 |
| 测试 / 运维工程师 | 维护配置管理台账；负责配置项存储、备份与版本控制；管理环境配置 |

（三）配置项分类与管理方式

| 配置项类别 | 具体内容 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 前端配置项 | React 代码、组件库、前端编译配置、页面资源 | Git 分支管理（前端专属 feature 分支）；按功能模块分类存储 |
| 后端配置项 | Spring Boot 代码、数据库脚本、API 集成代码、后端配置文件 | Git 分支管理（后端专属 feature 分支）；敏感配置加密存储 |
| 文档类 | 需求文档、设计文档、接口规范、测试报告、操作手册 | 云盘分类存储 + 版本编号（格式：文档类型 - 名称 - 版本号） |
| 环境配置类 | 开发 / 测试 / 生产环境的服务器、数据库、部署配置 | 按环境分类存储；变更需走审批流程，记录变更日志 |
| 工具类 | 开发、测试、部署工具及配置 | 统一版本；记录工具配置信息，确保团队环境一致 |

（四）核心管理流程

- 分支管理规则：

主分支（main）：仅存储验收通过的稳定版本，合并需项目经理审批。

开发分支（develop）：前后端开发完成后合并至该分支，用于联调测试。

功能分支（feature）：前端、后端分别创建专属功能分支（命名格式：feature - 前端 / 后端 - 功能名称），开发完成后提交合并请求。

- 配置项变更流程：

前后端开发工程师提交《配置项变更申请表》，说明变更原因、影响范围。

项目经理审批通过后执行变更，配置管理员更新台账与版本信息。

保留变更前后版本，确保可回滚。

- 存储与备份：

源代码存储在远程 Git 仓库，每日自动备份；文档与配置文件每周全量备份。

前端编译文件、后端部署包按版本号归档存储，便于追溯。

- 权限控制：

前端开发工程师：读写前端分支，只读后端接口文档。

后端开发工程师：读写后端分支，只读前端接口规范。

配置管理员：读写所有配置项，负责权限分配与审计。

（五）配置管理工具与规范

- 工具清单：Git（版本控制）、GitLab/GitHub（代码仓库）、云盘（文档存储）、Excel（配置管理台账）、Docker（环境配置标准化）。

- 命名规范：

源代码文件：采用 “功能模块 - 文件名。后缀”（如 “user-login.jsx”“translation-service.java”）；

文档文件：采用 “文档类型 - 项目名称 - 版本号。后缀”（如 “需求说明书 - 图文翻译平台 - V1.0.docx”）；

版本编号：主版本号（重大功能迭代）、次版本号（新增功能）、修订号（Bug 修复）。

- 访问权限控制：按角色分配配置项访问权限（开发工程师可读写开发分支代码，只读主分支代码；甲方可只读验收相关文档），禁止越权访问。