沟通管理计划

（一）沟通目标

- 确保甲乙双方及项目团队内部信息传递及时、准确、完整，避免信息不对称导致的需求偏差、进度延误等问题。

- 建立高效的沟通机制，及时协调解决项目执行过程中的疑问、分歧和风险，保障项目顺利推进。

- 维护良好的合作关系，提升双方满意度，确保项目目标达成。

（二）沟通责任分工

| 角色 | 沟通责任 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 作为核心沟通协调人，负责与甲方对接；组织团队内部沟通会议；传递需求、进度、质量等关键信息；处理沟通中的争议和问题 |
| 前端开发工程师 | 与后端开发工程师对接接口事宜；反馈前端开发问题；参与技术评审 |
| 后端开发工程师 | 与前端开发工程师同步接口状态；对接第三方 API 服务商；解决后端技术问题 |
| 测试 / 运维工程师 | 反馈测试问题；对接第三方安全审计机构；同步运维相关信息 |

（三）沟通对象、内容与方式

| 沟通对象 | 沟通内容 | 沟通方式 | 频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方对接人 | 项目进度、里程碑验收、需求确认、合同执行 | 每周进度报告、邮件、里程碑会议 | 每周 1 次 + 按需 | 项目经理 |
| 团队内部（全员） | 整体进度、质量问题、风险情况 | 每日站会（15 分钟）、周复盘会议 | 每日 1 次 + 每周 1 次 | 项目经理 |
| 前端与后端开发工程师 | 接口规范、联调问题、技术适配 | 即时沟通工具、固定联调会议 | 实时 + 每周 2 次 | 前端 + 后端开发工程师 |
| 第三方 API 服务商 | API 对接、故障处理、版本升级 | 邮件、电话 | 按需 | 后端开发工程师 |
| 第三方安全审计机构 | 安全测试范围、漏洞整改 | 视频会议、邮件 | 按需 | 测试 / 运维工程师（兼安全专员） |

（四）沟通文档与记录

- 会议纪要：所有正式会议（里程碑评审会议、技术评审会议等）需形成会议纪要，记录会议时间、参与人员、核心内容、决议、行动项及责任人，会后 1 个工作日内分发至相关人员，需确认的事项由接收方回复确认。

- 进度报告：每周进度报告采用固定模板，包含进度对比（计划 vs 实际）、成果展示、问题清单、下周计划、资源需求等内容，存档备查。

- 沟通台账：记录重要沟通事项（需求变更、问题处理、风险沟通等）、沟通时间、沟通对象、沟通结果、后续行动，确保沟通可追溯。

- 邮件存档：所有与项目相关的正式邮件（验收申请、变更通知、合同补充协议等）需分类存档，包括发送方、接收方、邮件内容、附件等。

（五）沟通问题处理

- 若沟通中出现需求分歧或意见不一致，项目经理组织双方充分沟通，明确核心诉求，结合项目范围和合同约定寻求折中方案，必要时形成书面备忘录。

- 对于紧急沟通事项（如系统故障、API 中断），采用即时沟通工具或电话优先沟通，事后补充邮件或沟通台账记录。

- 若出现沟通不及时导致的问题，及时复盘沟通流程，调整沟通频率或方式，明确责任人，避免类似问题再次发生。