合同收尾报告

一、报告基本信息

- 报告名称：图文翻译平台项目合同收尾报告

- 项目名称：图文翻译平台开发及交付项目

- 合同编号：[合同编号]

- 甲方：[甲方全称]

- 乙方：[乙方全称]

- 合同签订日期：YYYY-MM-DD

- 合同生效日期：YYYY-MM-DD

- 项目总周期：14 周（计划）/ [实际周期] 周（实际）

- 报告提交日期：YYYY-MM-DD

- 报告编制人：[乙方编制人姓名]

- 甲方对接人：[甲方对接人姓名]

- 乙方项目经理：[乙方项目经理姓名]

二、合同执行概况

（一）项目目标完成情况

- 功能目标：已按合同约定完成用户系统、翻译服务（文本 + 图片）、内容管理、基础后台全部功能开发，支持 20 种常用语言翻译，图片处理支持 JPG、PNG、PDF 格式，历史记录保存期限 1 年，功能满足合同要求；

- 性能目标：系统实际支持每秒 [具体数值] 并发翻译请求（≥100+），核心翻译服务平均响应时间 [具体数值] 秒（≤2 秒），系统全年稳定性 [具体百分比]（≥99.9%），通过性能测试验证；

- 安全与可用性目标：用户密码加密存储，数据传输采用 HTTPS 协议，通过第三方安全审计（无高危漏洞），支持主流浏览器及移动端访问，响应式设计适配良好；

- 交付物完成情况：所有约定交付物（需求文档、设计文档、代码、测试报告、手册等）均已完整交付，符合合同约定标准。

（二）里程碑节点执行情况

| 里程碑名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 延迟 / 提前原因 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与系统设计 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 无 /[如：甲方需求确认延迟 2 天，导致工期顺延 2 天] | 合格 |
| 前后端开发与模块集成 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 无 /[如：第三方 API 对接调试延迟 3 天，已采取备用 API 解决] | 合格 |
| 测试、优化与安全审计 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 无 /[如：性能优化超出预期，提前 1 天完成] | 合格 |
| 部署上线与发布准备 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 无 /[如：生产环境部署遇网络问题，延迟 1 天解决] | 合格 |

（三）合同价款支付情况

| 付款阶段 | 约定金额（元） | 约定支付时间 | 实际支付时间 | 支付状态 | 发票开具情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款（30%） | [具体金额] | 合同生效后 5 个工作日内 | YYYY-MM-DD | 已支付 | 已开具（发票号：[发票号]） |
| 阶段性付款 1（20%） | [具体金额] | 里程碑 1 验收后 5 个工作日内 | YYYY-MM-DD | 已支付 | 已开具（发票号：[发票号]） |
| 阶段性付款 2（30%） | [具体金额] | 里程碑 2 验收后 5 个工作日内 | YYYY-MM-DD | 已支付 | 已开具（发票号：[发票号]） |
| 尾款（20%） | [具体金额] | 里程碑 4 验收后 10 个工作日内 | / | 未支付 / 已支付 / 待支付 | 已开具 / 待开具（发票号：[发票号]） |
| 合计 | [合同总金额] | / | / | 已结清 / 待结清 | 全部开具 / 部分开具 |

三、合同执行中的问题与解决

（一）主要问题记录

- 技术问题：[如：第 6 周第三方谷歌翻译 API 出现稳定性故障，导致文本翻译响应延迟]；

- 协调问题：[如：第 3 周甲方需求变更，新增 “批量翻译结果导出” 功能，需调整开发计划]；

- 资源问题：[如：第 8 周测试环境服务器带宽不足，影响并发测试进度]；

- 其他问题：[如：安全审计中发现 1 个中危漏洞，需进行代码整改]。

（二）解决方案与实施效果

- 针对技术问题：启动备用百度翻译 API，同时联系谷歌 API 服务商修复故障，24 小时内恢复服务稳定性，未影响整体开发进度；

- 针对协调问题：乙方评估需求变更工作量（需额外 3 个工作日），双方签订补充协议，延长项目周期 3 天，新增功能开发完成后经甲方测试合格；

- 针对资源问题：乙方升级测试环境服务器带宽（费用从预备金中支出），1 个工作日内解决带宽瓶颈，并发测试顺利推进；

- 针对其他问题：乙方技术团队在 5 个工作日内完成代码整改，重新提交安全审计，最终通过验收，无高危、中危漏洞。

四、合同变更情况说明

- 变更次数：[X] 次

- 变更内容：[如：第一次变更：新增 “批量翻译结果导出” 功能，调整项目周期 3 天，无额外费用；第二次变更：升级服务器带宽，费用从预备金中列支]

- 变更原因：[如：甲方业务需求调整、项目执行中资源不足]

- 变更影响：[如：项目周期延长 3 天，费用未超预算，功能满足甲方额外需求]

- 补充协议签订情况：[已签订补充协议 X 份，协议编号：[补充协议编号]]

五、知识产权与数据安全履行情况

- 知识产权：乙方已按合同约定移交全部源代码、技术文档，未出现知识产权侵权、泄露情况；甲方已确认享有平台使用权，未违反知识产权授权约定；

- 数据安全：项目执行过程中未发生数据泄露、丢失事件，乙方已落实数据加密、备份、脱敏措施，按甲方要求完成项目数据移交 / 删除，提供书面数据安全证明；

- 保密义务：双方均遵守保密约定，未泄露合同内容、技术信息、商业数据等敏感信息，无保密违约行为。

六、技术支持与维护安排

- 免费维护期：自《项目验收合格确认书》签署之日（YYYY-MM-DD）起，共 12 个月；

- 维护服务联系方式：乙方服务电话：[电话]，服务邮箱：[邮箱]，7×12 小时响应；

- 后续服务协商：免费维护期满前 1 个月，双方将沟通有偿维护服务事宜，若需合作，签订《技术服务补充协议》；

- 遗留问题处理：[如：无遗留问题 / 存在 [具体遗留问题]，乙方将在维护期内优先处理]。

七、合同执行总结与评价

（一）执行总结

本项目按合同约定完成全部功能开发、测试、部署及交付工作，虽在执行过程中出现部分技术、协调问题，但通过双方及时沟通、有效应对，均已妥善解决，项目整体达到合同约定的验收标准。合同价款支付及时（除尾款未支付外），变更流程规范，知识产权与数据安全得到有效保障，双方合作顺畅。

（二）双方评价

- 乙方评价：甲方在项目执行中积极配合需求确认、验收工作，付款及时，沟通高效；项目团队按计划完成全部任务，技术方案合理，风险应对有效，积累了图文翻译平台开发的相关经验；

- 甲方评价（需甲方填写）：[甲方对项目交付质量、乙方服务态度、问题处理效率等的评价]。

八、后续建议

- 技术层面：建议甲方在使用过程中定期备份数据，避免误操作导致数据丢失；免费维护期内及时反馈系统问题，乙方将优先处理；

- 业务层面：建议甲方根据用户使用反馈，优化平台功能（如新增小众语种翻译），乙方可提供技术支持；

- 合作层面：若甲方有平台升级、新增功能开发等需求，可优先与乙方合作，乙方将提供优惠的技术服务方案。

九、附件清单

- 本合同原件及补充协议原件；

- 各里程碑交付物验收确认单；

- 《项目验收合格确认书》；

- 发票复印件（乙方开具）；

- 数据安全证明文件；

- 技术文档汇编（电子版 + 纸质版）；

- 其他相关文件（如测试报告、安全审计报告）。

甲方意见（签字 / 盖章）：

日期： 年 月 日

乙方意见（签字 / 盖章）：

日期： 年 月 日