图文翻译平台项目上线前特别站会纪要

一、会议基本信息

| 项目名称 | 图文翻译平台项目 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 上线前最终状态确认与发布动员 |
| 会议时间 | 2026年1月15日 18:45-19:00 |
| 会议地点 | 腾讯会议（线上） |
| 主 持 人 | 谢江峰 |
| 记录人员 | 吴金权 |

二、参会人员

| 序号 | 姓名 | 部门/角色 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢江峰 | 项目经理 | 在线 |
| 2 | 孔建明 | 前端开发工程师 | 在线 |
| 3 | 吴金权 | 后端开发工程师 | 在线 |
| 4 | 周子豪 | 测试/运维工程师 | 在线 |
| 5 | 阿卜杜热依木 | 测试/运维工程师 | 在线 |

应到： 5人
实到： 5人

三、最终状态确认

主持人依次询问各关键环节负责人，确认上线准备最终状态：

- 代码与构建（孔建明/吴金权）：

  - 前端生产包（v1.0.0）与后端服务镜像（v1.0.0）均已构建完成并推送至仓库。状态：✅ 就绪

- 预生产环境验收（周子豪）：

  - 昨日已完成所有验收测试用例，全部通过。性能基准测试结果符合预期。状态：✅ 就绪

- 生产环境与部署（阿布）：

  - 服务器、数据库、缓存等基础设施已就绪。域名备案已于今日凌晨通过，解析已生效。部署脚本和回滚方案已验证。状态：✅ 就绪

- 监控与告警（阿布）：

  - 应用性能监控、业务指标大盘、错误日志收集及告警通道（邮件、钉钉）已全部配置并测试无误。状态：✅ 就绪

- 上线决策回顾（谢江峰）：

  - 昨日上线决策会一致通过，决定按计划于今日09:30开始正式发布。所有风险项（域名备案）已解除。状态：✅ 批准

四、发布流程与人员安排

- 发布窗口：09:30 - 10:30

- 现场指挥：谢江峰

- 发布操作：

  - 09:30-09:45 阿布 执行数据库初始化脚本。

  - 09:45-10:00 阿布 部署后端服务，吴金权 协助验证服务健康状态。

  - 10:00-10:15 孔建明 部署前端静态资源，周子豪 验证前端可访问性与核心功能。

  - 10:15-10:30 全员 进行冒烟测试，确认核心业务链路畅通。

- 发布后监控：阿布 为主，吴金权 为辅，实时监控系统指标，其余成员随时待命。

五、沟通机制

- 发布期间，全体成员保持在线会议连通。

- 使用项目协作群作为主要文字沟通和通知渠道，所有操作步骤和验证结果需在群内同步。

六、会议总结

所有上线前置条件均已满足，团队准备就绪。过去四天的高强度协作与冲刺为此刻打下了坚实基础。请大家按照既定流程，沉稳操作，密切配合，确保《图文翻译平台》V1.0平稳上线。

发布后复盘会时间：2026年1月15日 16:00
发 送：全体项目成员、指导教师
签 发 人：谢江峰
签发日期：2026年1月15日