合同计划框架

一、合同主体

- 甲方（委托方 / 出资方）：[甲方全称]

法定代表人 / 授权代表人：[姓名及职务]

联系地址：[详细地址]

联系方式：[电话、邮箱]

- 乙方（承接方 / 实施方）：[乙方全称]

法定代表人 / 授权代表人：[姓名及职务]

联系地址：[详细地址]

联系方式：[电话、邮箱]

- 鉴于条款：明确甲乙双方基于图文翻译平台项目的合作意愿，确认乙方具备完成本项目所需的技术能力、团队资源，甲方已充分了解项目需求及乙方实施方案，双方自愿达成合作。

二、项目核心约定

（一）项目内容与范围

- 项目名称：图文翻译平台开发及交付项目

- 核心功能要求：

（1）用户系统：实现注册、登录、个人资料管理、密码重置功能；

（2）翻译服务：支持至少 20 种常用语言的纯文本实时翻译，图片上传、OCR 文字识别及识别结果翻译功能；

（3）内容管理：翻译历史记录的保存与查看功能；

（4）基础后台：用户管理、翻译内容数据概览功能；

（5）非功能性要求：响应式设计，支持主流浏览器及移动端访问；支持每秒 100 + 并发翻译请求，图片处理采用异步队列；核心翻译服务平均响应时间低于 2 秒，系统稳定性达 99.9%；用户密码加密存储，数据传输采用 HTTPS，防御常见 Web 攻击。

- 技术栈要求：前端采用 React 框架，后端采用 Spring Boot 框架，数据存储使用 MySQL、Redis，集成第三方翻译与 OCR API。

（二）项目周期与里程碑

- 总项目周期：14 周，自 [合同生效日期] 起计算。

- 里程碑节点及交付物：

（1）第 2 周末（需求分析与系统设计阶段）：交付需求规格说明书、系统架构设计文档、数据库设计文档，经甲方确认后进入下一阶段；

（2）第 9 周末（前后端开发与模块集成阶段）：交付可运行的项目初版（含前后端已集成核心功能），甲方进行阶段性验收；

（3）第 12 周末（测试、优化与安全审计阶段）：交付系统测试报告、性能优化报告、安全审计报告，确保系统满足性能及安全要求；

（4）第 14 周末（部署上线与发布准备阶段）：完成平台部署上线，交付操作手册、运维手册、源代码及相关技术文档，项目整体验收。

（三）双方权利与义务

- 甲方权利与义务：

（1）权利：对项目进度、质量进行监督；审核各里程碑交付物；提出合理的需求变更建议（需符合合同约定范围）；验收合格后享有平台的使用权。

（2）义务：提供项目所需的相关需求确认、配合测试等支持；按时支付合同款项；遵守乙方制定的隐私政策及数据安全相关约定，不泄露乙方技术机密。

- 乙方权利与义务：

（1）权利：要求甲方按时提供必要的配合与支持；按时收取合同款项；享有项目相关技术成果的知识产权（另有约定除外）。

（2）义务：严格按照合同约定的项目范围、周期、技术要求推进项目；定期向甲方同步项目进度；接受甲方合理的监督与验收；保障平台功能完整性、性能稳定性及数据安全性；提供项目上线后的技术支持与维护服务（按合同约定条款执行）；对甲方提供的相关信息及项目数据保密。

三、合同价款与支付方式

（一）合同总价款

本项目总价款为人民币 [具体金额] 元（大写：[大写金额]），该价款已包含开发成本（人员薪酬、第三方 API 调用费用）、云服务与运维费用（服务器、存储、带宽、域名等）、测试与安全费用（第三方测试工具、安全审计服务）及预备金，除合同另有约定外，甲方无需支付其他额外费用。

（二）支付方式

按里程碑节点分阶段支付：

- 预付款：合同生效后 [X] 个工作日内，甲方向乙方支付总价款的 [X]%（即人民币 [具体金额] 元），作为项目启动资金；

- 阶段性付款 1：甲方验收通过第 2 周末里程碑交付物后 [X] 个工作日内，支付总价款的 [X]%（即人民币 [具体金额] 元）；

- 阶段性付款 2：甲方验收通过第 9 周末里程碑交付物后 [X] 个工作日内，支付总价款的 [X]%（即人民币 [具体金额] 元）；

- 尾款：项目整体验收合格后 [X] 个工作日内，甲方向乙方支付剩余总价款的 [X]%（即人民币 [具体金额] 元）。

（三）发票要求

乙方在收到各阶段款项后 [X] 个工作日内，向甲方开具等额合法有效的增值税发票（发票类型：[专用发票 / 普通发票]），甲方凭发票支付款项。

四、知识产权与数据安全

- 知识产权归属：

（1）乙方享有项目开发过程中产生的核心技术、源代码、架构设计等知识产权；

（2）甲方享有平台验收合格后的使用权及基于平台产生的用户数据相关的合理使用权（需遵守数据安全法规及隐私政策）；

（3）未经乙方书面授权，甲方不得擅自复制、修改、转让、许可第三方使用项目相关技术成果；未经甲方同意，乙方不得将项目相关技术成果用于其他商业项目。

- 数据安全与合规：

（1）乙方应制定严格的隐私政策，对用户数据进行脱敏处理，采取加密存储、HTTPS 传输等安全措施，防御常见 Web 攻击，保障用户数据及甲方相关信息的安全；

（2）双方均应遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，确保项目运营及数据处理合规；

（3）乙方不得泄露、滥用用户上传的图片、翻译数据及甲方提供的商业信息，项目结束后需按甲方要求妥善处理相关数据（如删除、返还等）。

五、验收标准与流程

- 验收标准：以本合同约定的项目内容、功能要求、性能指标及各里程碑交付物清单为核心验收依据，确保平台符合合同约定及相关行业标准。

- 验收流程：

（1）乙方完成各里程碑任务后，向甲方提交验收申请及相关交付物；

（2）甲方在收到验收申请后 [X] 个工作日内组织验收，如发现问题，需书面告知乙方，乙方应在 [X] 个工作日内完成整改并重新提交验收；

（3）若甲方逾期未组织验收或未提出书面异议，视为该阶段交付物验收合格；

（4）项目整体验收合格后，双方签署《项目验收合格确认书》，作为项目交付完成的依据。

六、技术支持与维护

- 维护期限：项目整体验收合格后，乙方提供 [X] 个月的免费技术支持与维护服务，维护期限自《项目验收合格确认书》签署之日起计算。

- 维护内容：

（1）解决平台运行过程中出现的功能性故障、性能问题；

（2）响应甲方提出的合理技术咨询；

（3）提供必要的系统升级指导（不含新增功能开发）。

- 服务响应：乙方在接到甲方维护请求后，[X] 小时内给出响应，[X] 小时内提供解决方案，重大故障应在 [X] 小时内派员处理（远程或现场，现场服务另行约定）。

- 后续服务：免费维护期满后，双方可另行协商有偿维护服务事宜，签订补充协议。

七、违约责任

- 甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的 [千分之 X] 向乙方支付违约金；逾期超过 [X] 日的，乙方有权暂停项目推进，由此造成的工期延误及损失由甲方承担；

（2）甲方未按约定提供必要的配合与支持，导致项目延期的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任；若造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

- 乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定的项目范围、质量要求交付项目的，应在 [X] 个工作日内整改，整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的款项，并赔偿甲方因此造成的损失；

（2）乙方未按合同约定的周期完成项目的，每逾期一日，应按合同总价款的 [千分之 X] 向甲方支付违约金；逾期超过 [X] 日的，甲方有权解除合同，乙方应承担相应赔偿责任；

（3）乙方违反数据安全与保密约定，泄露甲方或用户信息的，应赔偿甲方及用户因此造成的全部损失，甲方有权解除合同。

八、风险与争议处理

- 风险承担：

（1）因第三方 API 准确率、稳定性问题导致的风险，乙方应按合同约定的应对措施（如多 API 备份、监控熔断）及时处理，确保服务连续性；若因第三方 API 问题造成项目延误或损失，乙方应及时告知甲方，并共同协商解决方案，乙方不承担主要违约责任，但需积极配合降低损失；

（2）因不可抗力（如自然灾害、政策调整、重大技术变革等）导致项目无法正常推进的，双方应及时沟通，可根据实际情况协商延长工期、变更项目内容或解除合同，互不承担违约责任。

- 争议解决：

（1）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

（2）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向 [乙方所在地 / 项目实施地] 人民法院提起诉讼。

九、合同变更与解除

- 合同变更：任何一方如需变更合同内容，应提前 [X] 日向对方发出书面变更请求，经双方协商一致并签署书面补充协议后方为有效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 合同解除：

（1）双方协商一致可解除本合同；

（2）一方严重违反本合同约定，经另一方书面催告后 [X] 日内仍未改正的，守约方有权解除合同；

（3）因不可抗力导致合同目的无法实现的，任何一方均可书面通知对方解除合同。

- 合同解除后，双方应清理已完成的工作、结算款项，乙方应向甲方交付已完成的工作成果及相关文档，甲方应配合乙方处理后续事宜。

十、其他条款

- 保密条款：双方应对本合同内容、项目相关技术信息、商业信息及用户数据承担保密义务，保密期限为合同履行完毕后 [X] 年，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

- 通知与送达：双方之间的任何书面通知、文件往来，均应通过本合同约定的联系地址、联系方式送达，送达之日视为通知生效之日。

- 合同生效与期限：本合同自双方法定代表人 / 授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期至项目维护期满且双方履行完毕全部合同义务之日止。

- 补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 合同份数：本合同一式 [X] 份，甲方执 [X] 份，乙方执 [X] 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人 / 授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人 / 授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日